С О Г Л А С О В А Н О

Заместитель командира бригады по МТО

гв. полковник С. Семенов

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Командир войсковой части 63354

гв. полковник М.Лебёдко

«\_\_\_» ноября 2013 г.

П Л А Н Р А Б О Т

командира инженерно-сапёрного батальона

на 12.11.2013 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Время | Привлекаемый л/с | Старший за выполнение | примеча-ние |
| 1 | Инструктаж личного состава инженерно-саперного батальона по требованиям безопасности | 8.00-8.30 | Весь л/с ИСБ | п/п-к  Н.Момзин |  |
| 2 | Подготовка ВВТ и материальных средств, согласно плана перевода техники на зимний период эксплуатации.  1)Покраска пожарного щита и средств пожаротушения  2)Покраска вышки  3)Восстановления ограждения по периметру ВВТ  4)Наведение порядка на рабочих местах  5)Сдача зоны хранения ВВТ под охрану начальнику патруля | 9.00-18.00 | ИДР-10чел.  ИСР-9 чел.  ИТР – 2 чел.  ИТР – 2 чел. | ст. л-т Сулеменов Г.Б.  ст.л-т Ларькин И.В.  ряд.  Шинкарев М.В.  пр-к  Рамазанов Р.У. |  |
| 3 | Оборудование караульного помещения №1  1)Дооборудование площадки для смены караулов  2)Устройство тревожного выхода из караульного помещения | 9.00-18.00 | ВИР-9 чел. | мл. с-т  Нуманов К.Д. |  |
| 4 | Подготовка и усовершенствование учебно-материальной базы | 9.00-18.00 | ИДР-1 чел.  ИСР-1 чел.  ИТР- 1 чел. | с-на  Магомедов Р.С. |  |
| 5 | Подготовка приказарменной учебно-материальной базы | 9.00-18.00 | ИДР-1 чел.  ИСР-3 чел.  ИТР-2 чел. | мл.с-т  Карагичев А.В.  с-на  Магомедов Р.С.  ряд. Хохлов А.В. |  |
| 6 | Инженерное оборудование наблюдательного поста 602.3  1)Сварка уголков под проволоку  2)Установка уголков на столбы  3)Натяжение колючей проволоки | 9.00-18.00 | ИСР-15 чел. | л-т  Барышев Д.С. |  |
| 7 | Городок инструктажа высот | 9.00-18.00 | ИДР-6 чел. | мл.с-т Засекин Д.С. |  |

Командир инженерно-сапёрного батальона

подполковник Н. Момзин